РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.2018     № 16-рз

пос. Тёсово-Нетыльский

О проведении  двухмесячника по

благоустройству,     озеленению и

уборке        территории      Тёсово-

Нетыльского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения, Уставом Тёсово-Нетыльского  сельского поселения:

- Провести с 16 апреля по 15 июня 2018 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и уборке территории Тёсово-Нетыльского  сельского поселения (далее – двухмесячник).

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению двухмесячника на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

- Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности:

3.1. Организовать, уборку подведомственных территорий; благоустройство, озеленение.

3.2.    27 апреля и 18 мая 2018 года  провести в пос. Тесово-Нетыльский плановую уборку  территории.

- Создать  комиссию        по координации           проведения

двухмесячника по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения  (долее комиссия)  согласно приложения 1.

- Утвердить    план      мероприятий    и перечень работ   по уборке

населённых пунктов согласно приложения 2.

- Контроль за выполнением плана мероприятий по проведению двухмесячника возложить на Комиссию.

- Опубликовать       настоящее    распоряжение       в газете «Тёсово-

Нетыльский официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tnadm.ru.

Заместитель Главы администрации                                                 А. А. Фадеев

Приложение 1

Утверждено распоряжением

от 12.04.2018 № 16-рз

СОСТАВ

комиссии по координации проведения двухмесячника по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения

Председатель комиссии:

Фадеев А. А. –заместитель Главы администрации Тёсово-Нетыльского  сельского поселения;

Члены комиссии:

Шумайлова Л.Г. – главный специалист Администрации Тёсово-Нетыльского  сельского поселения;

Савельева М.В.- служащий Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Котлова И.Е.–председатель Совета молодежи Тёсово-Нетыльского  сельского поселения;

Зеленова Л. Я. – председатель Совета Ветеранов Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Вирпадже Е.П. – начальник  участка пос. Тесово-Нетыльский ООО «ОК Бастион»

Матыгин В. Ю. – генеральный директор ООО «София»

Кирилов Р.П.– заместитель председателя Совета депутатов Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Зеленов В.Н.– депутат Совета депутатов Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Бабаева Г.Н.- депутат Совета депутатов Тёсово-Нетыльского  сельского поселения;

Тишкова М.Н.- депутат Совета депутатов Тёсово-Нетыльского  сельского поселения;

Лебедева Г.Н.- депутат Совета депутатов Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Худобина С.В.- депутат Совета депутатов Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением         Администрации

Тёсово-Нетыльского сельского поселения

от 12.04.2018 № 16-рз

ПЛАН

мероприятий и перечень работ по уборке населённых пунктов.

Провести работы по уборке придомовых территорий, подвалов, собрать и вывезти мусор, покрасить заборы и ограждения, произвести обрезку и посадку деревьев, восстановить водоотводные канавы.

| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Заседание комиссии | 30.03.2018 18.04.2018 04.05.2018 15.06.2018 |  |
| Организовать уборку территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынок, автобусные остановки | до 12.06.2018 | Новгородское РАЙПО, индивидуальные предприниматели, юридические лица |
| Обеспечить уборку территорий гражданских кладбищ | до 25.05.2018 | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения |
| Организовать уборку территорий сараев, гаражей, погребов от мусора | В течение двухмесячника | Владельцы сараев, гаражей, погребов |
| Провести работы по благоустройству воинских захоронений | до 07.05.2018 | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения |
| Провести работы по благоустройству придомовых территорий в деревнях | В течение двухмесячника | Старшие по деревням |
| Собрать мусор вдоль дорог | В течение двухмесячника | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения |
| Спилить засохшие деревья, обрезать сухие ветки, верхушки кустов | В течение летнего сезона (июнь-сентябрь) | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения |
| Окос общественных территорий, в течении летнего периода | Июнь-август 2018 года | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского сельского поселения |
| Обход территории на предмет выявления несанкционированных свалок мусора | В течение двухмесячника. | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения |
| Организовать работу транспорта для вывоза мусора и планировки территорий | По необходимости | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения, ООО «ОК Бастион» |