Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.04.2017 № 24-рг

пос. Тесово-Нетыльский

О проведении двухмесячника по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения

В целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Тёсово-Нетыльского  сельского поселения:

1. Провести с 10 апреля по 10 июня 2017 года двухмесячник по благоустройству, уборке и озеленению территорий Тёсово-Нетыльского  сельского поселения.

2. Провести общественный субботник:

- пос. Тесово-Нетыльский  20 апреля 2017 года;

- пос. Тесовский  15 апреля 2017 года;

3. Утвердить комиссию по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника в составе:

Мякина О.А., заместитель Главы администрации Тёсово-Нетыльского  сельского поселения, председатель комиссии,

Члены комиссии:

Панфилов Д.Г.- ведущий служащий администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Новоселова Т.Я., мастер участка № 4 филиала НАО «ТЭК»;

Шипко Л.Н.- начальник участка № 4 филиала НАО «ТЭК»;

Худобин В.В. – мастер участка №3 ООО «Новгородская»

Григорьева Е.В., директор МАУ «Тёсово-Нетыльского сельского дома культуры»;

Мельникова С.Д., директор филиала «Селогорский сельский дом культуры»;

Осипова В.Н. директор филиала «Тесовский дом культуры»

Зеленова Л.Я., председатель Совета ветеранов пос. Тесово-Нетыльский;

Котлова И.Е.., председатель Совета молодежи пос. Тесово-Нетыльский;

Бабава Г.Н. - заведующая МАОДУ «Детский сад комбинированного вида № 3»;

Икконен Е.П., директор МАОУ «Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа»;

Ковалева В.Б., директор филиала МАОУ «Тесовская средняя общеобразовательная школа»;

4. Утвердить прилагаемый перечень работ, назначить ответственных, установить сроки и контроль за выполнением работ.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Тёсово-Нетыльский официальный вестник».

Глава сельского поселения                                                        М.И. Малыш

Утвержден

распоряжением Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения  от 03.04.2017 № 24-рг

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок воинские захоронения (покрасить оградки, побелить бордюры, деревья, обновить надписи на плитах и т. д.) | до 02.05.2017 | Администрация сельского поселения; руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения; руководители предприятий и организаций, ИП |
| 2. | Очистить от бытового мусора населенные пункты сельского поселения | до 10.06.2017 | Администрация сельского поселения; ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» |
| 3. | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок гражданские кладбища, мостки, канавы, обочины, прибрежные территории | до 10.06.2017 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Заготовить и посадить саженцы в населенных пунктах | до 20.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» (придомовая территория МКД) |
| 5. | Провести благоустройство, уборку и озеленение у многоэтажных жилых домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий | до 08.05.2017 | Администрация сельского поселения, ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» (придомовая территория МКД) |
| 6. | Побелить бордюры, покрасить мусорные контейнеры, оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения | до 20.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» |
| 7. | Спилить засохшие деревья, обрезать сухие ветки, верхушки у кустов | до 30.05.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» (придомовая территория МКД) |
| 8. | Провести ремонт ограждений, скамеек и бельевых площадок у многоэтажных жилых домов | до 10.06.2017 | ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» |
| 9. | Установить песочницы, скамеечки у песочниц и домов, устроить ограждение мусорных контейнеров | до 10.06.2017 | Администрация сельского поселения ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» (придомовая территория МКД) |
| 10. | Очистить от мусора подвалы многоэтажных домов и привести в порядок все подъезды | до 3.05.2017 | ООО «Управляющая компания «Вече-4» ; ООО «Управляющая компания «Бастион» ООО «Управляющая компания «Жилой квартал» |
| 11. | Планировка с подсыпкой территории в местах вскрытия трасс газопровода, водопровода и теплотрассы | до 10.06.2017 | ООО «Новкоммунсервис», ООО ТК «Новгородская», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» |
| 12. | Провести уборку и очистить от сухой травы территории у жилых домов (частный сектор) до центральной дороги (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев | до 10.06.2017 | Администрация сельского поселения |
| 13. | Провести в период месячника по благоустройству работы по уборке производственных помещений, баз, складов и прилегающих к ним территорий | до 10.06.2017 | Руководители предприятий и организаций, школ, детских садов, СДК |
| 14. | Привести в порядок территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынок, автобусные остановки | до 10.06.2017 | Новгородское райпо, индивидуальные предприниматели, юридические лица |
| 15. | Организовать работу транспорта для вывоза мусора и планировки территорий | по необходи- мости | Администрация сельского поселения, |