Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.04.2016г.  № 49-рз

п. Тёсово-Нетыльский

О проведении двухмесячника по благоустройству,

уборке и озеленению населенных пунктов

территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения

В целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения

1.  Провести на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения в период с 05 апреля по 05 июня 2016 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и уборке территории поселения.

Организованный субботник провести 08 апреля 2016  года и 22 апреля 2016 года.

2. Утвердить состав комиссии  по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника (приложение №1).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению  двухмесячника по благоустройству, озеленению и уборке территории поселения (приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, управляющим компаниям, индивидуальным предпринимателям привести свои территории в надлежащее состояние.

5. Комиссии подвести итоги двухмесячника по благоустройству, озеленению и уборке территории поселения в срок до 31 мая 2016 года.

6. Контроль за исполнением распоряжения  оставить за собой.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Тёсово-Нетыльский Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tnadm.ru.

Заместитель главы Администрации

Тёсово-Нетыльского сельского поселения           Мякина О.А.

Приложение №1

Утвержден

распоряжением Администрации

Тёсово-Нетыльского сельского

поселения от 04.04.2016   № 49-рз

СОСТАВ КОМИССИ

комиссии  по организации работ, контролю за ходом и результатами двухмесячника

Мякина Оксана Анатольевна – Заместитель главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения, председатель комиссии;

Кулягова  Наталья Петровна – начальник ЖЭУ -12  ООО «Управляющая компания «Вече-4»;

Верпадже Евгений Павлович – начальник Тёсово-Нетыльского участка ООО УК «Бастион»

Захарчук Александр Иванович – участковый уполномоченный полиции МО МВД «Новгородский»;

Мельникова С. Д. – директор Селогорского СДК  филиала МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК»;

Щедрина В.Ф.     -  пенсионерка, пос. Кересть.

Григорьева Е.В. - директор МАУ «Тёсово-Нетыльский дом культуры»,
Зеленова Л.Я. председатель Совета ветеранов Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Осипова В.Н.- директор МАУ «Тёсовский Дом культуры»

Приложение №2

Утвержден:

Распоряжением Главы Тёсово-Нетыльского

сельского поселения   от 04.04.2016 № 49-рз

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и уборке территории поселения Тёсово-Нетыльского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Уборка улиц, тротуаров и промышленных площадок от грязи и мусора | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, ООО УК «Вече», ООО УК «Благовест», жители поселения | до 03.06.2016 |
|  | Снос здания бывшей столовой расположенной по адресу: пос. Тесово-Нетыльский, ул. Советская | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения | до 20.04.2016 |
| - 2 | Подсыпка песком детских площадок | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения | до 03.06.2015 |
| - 3 | Организация работ по уборке мусора с территорий воинских захоронений, расположенных на территории поселения, при необходимости косметический ремонт воинских захоронений, подкраска оград, памятников, постаментов, стел, поребриков, обновить надписи на плитах. | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения, ОАО т/пр «Тёсово-1», МАОУ «Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа», МАУ «Тёсово-Нетыльский Дом культуры», Селогорский сельский дом культуры ЖЭУ-12 УК «Вече», почтовое отделение д. Село-Гора, 4-ая дистанция ООО «Новгородский ДЭП» | до 04.05.2016 |
|  | Провести благоустройство, уборку и привести в надлежащий порядок гражданские кладбища, мостки, канавы, обочины, прибрежные территории | Администрация сельского поселения | до 03.06.2016 |
| - 4 | Приведение в порядок площадок для мусора, мусорных контейнеров | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения, жители поселения, ЖЭУ-12 УК «Вече», ООО УК «Благовест» | до 03.06.2016 |
| - 5 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения | до 03.06.2016 |
| - 6 | Озеленение придомовых территорий | ООО УК «Вече», ООО УК «Благовест» , старшие домов. | до 06.06.2016 |
| - 7 | Спилить засохшие деревья, обрезать сухие ветки, верхушки кустов | Администрация сельского поселения, ООО УК «Благовест» | до 30.05. 2016 |
| - 8 | Привести в порядок территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынок, автобусные остановки | Новгородское РАЙПО, индивидуальные предприниматели, юридические лица | до 30.05. 2016 |
| - 9 | Провести уборку и очистить от сухой травы и мусора территории у жилых домов(частный сектор) до центральной дороги(включая канавы) | Администрация сельского поселения | до 30.05. 2016 |
| - 10 | Очистить от бытового мусора населенные пункты сельского поселения | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения | до 30.05. 2016 |
| - 11 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора и планировки территорий | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения, ООО У К «Бастион» | по необходимости |
| - 12 | Подведение итогов проведения двухмесячника весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения | 06.06.2016-13.06.2016 | комиссия по проведению двухмесячника весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории поселений |