****

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.01.2020 № 3

п. Тёсово-Нетыльский

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения на 2020-2022 годы»** |

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с Постановлением Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения от 19.11.2019 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тёсово-Нетыльского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения на 2020-2022годы» согласно приложению.
2. Отменить постановление Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения от 26.12.2016 №86«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения на 2017-2019 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тёсово-Нетыльский официальный вестник» и разместить на официальном сайте Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.nev.tnadm.ru](http://www.nev.tnadm.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.А.Фадеев

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие территории Тёсово-Нетыльскогго сельского**

**поселения на 2020 -2022годы».**

**1. Наименование муниципальной программы:** Комплексное развитие территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения на 2020-2022 годы (далее – муниципальная программа)

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

**3. Соисполнители муниципальной программы:** нет

**4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):** нет

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, текущего и капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения | | | |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети | | | |
| 1.1.1. | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог, % | 85 | 80 | 75 |
| 2. | Цель 2: Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализиции общественно значимых проектов | | | |
| 2.1. | Задача 1: поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | |
| 2.1.1. | Количество граждан участвующих в реализации общественно значимых проектах, % | 2 | 5 | 10 |
| 3. | Цель 3: Улучшение материально-технической базы домов культуры | | | |
| 2.1. | Задача 1: Приобретение имущества в рамках участия в государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы» | | | |
| 2.1.1. | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2020-2022 годы

**7.** «**Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего | |
| 2020 | 276,6 | 3555,9 | 1991,0 | - | 5823,50 | |
| 2021 | 431,2 | 3593,8 | 2089,90 | - | 6114,90 | |
| 2022 | 0 | 3465,00 | 2013,00 | - | 5478,00 | |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения**

**программно-целевым методом**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения – это реализация мер, направленных на сохранение устойчивого развития экономики, обеспечение экономического роста за счет привлечения инвестиций, повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, сферы торговли, культуры и бытового обслуживания населения, освоение собственной ресурсной базы, качественного содержания дорожной сети, развитие жилищно-коммунального хозяйства.

В последние годы по всей территории Тёсово-Нетыльского сельского поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

В то же время по ряду вопросов на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения имеется ряд проблем. Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения составляет 43,6 км.

Дороги на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения - как с твердым (асфальт,) покрытием, так и с грунтовым.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Анализ нормативного состояния дорог свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ в отношении практически всего перечня дорог. В связи с этим необходимо ежегодно проводить ремонт дорожного полотна не менее трех автомобильных дорог, в том числе с асфальтовым покрытием и выполнять работы по очистке и восстановлению работоспособности придорожных водоотводящих канав, с целью понижения доли муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог, с 85% в 2020 году до 75% в 2022 году. Перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в соответствующем году утверждается ежегодно, после проведения общего собрания жителей поселения, о выборе дорог подлежащих ремонту, путем внесения изменений в приложение № 1 настоящего постановления.

Работы по благоустройству Тёсово-Нетыльского сельского поселения начинают приобретать комплексный, постоянный характер и переросли в плоскость конкретных практических действий. В основном все работы проводятся за счет бюджетных средств различного уровня и доля непосредственного участия жителей в благоустройстве территории поселения остается на очень низком уровне. В целях решения данной проблемы необходимо активизировать участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, поддержать инициативы граждан направленные на решение проблем в сфере благоустройства, в том числе путем создания территориальных органов самоуправления (ТОС). В связи с этим необходимо увеличивать количество граждан участвующих в реализации общественно значимых проектах, с 2 % в 2020 году до 10 % в 2022 году.

В целях решения вопросов в сфере культурного обслуживания населения в последние годы проводились мероприятия направленные на ремонт зданий домов культуры. В тоже время материально-техническая база домов культуры остается на очень низком уровне, что затрудняет проведение культурно-массовых мероприятий и привлечения населения к участию в культурной жизни поселения. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо участие в государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы».

Все выше обозначенные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных расходов из бюджета Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**4. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Администрацией Тёсово-Нетыльского сельского поселения и подрядчиками (исполнителями) работ (услуг).

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Тёсово-Нетыльского сельского поселения

Исполнитель Программы - Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

**5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения, улучшение санитарного содержания территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- процент привлечения населения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству;

- уровень обеспеченности населения услугами в сфере культурного обслуживания.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение среды для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

- увеличение доли населения пользующихся услугами в сфере культурного обслуживания.

Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет плановые значения

показателей и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Исполнитель | | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, текущего и капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 1 | | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация Тёсово-Нетыльского поселения | | 2022 год | 1.1.1. | Бюджет Новгородской области  Бюджет Тёсово-Нетыльского сельского поселения | 3465,00  185,01 | 3465,0  183,0 | 3465,0  183,0 |
| 2 | | Ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация Тёсово-Нетыльского поселения | | 2022 год | 1.1.1. | Бюджет Тёсово-Нетыльского сельского поселения | 1497,5 | 1538,9 | 1630,0 |
| Цель 4: Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | | |
| 10. | Мероприятия, направленные на поддержку проектов местных инициатив граждан | | Администрация Тёсово-Нетыльского поселения | 2020-2022 год | | 4.1 | Бюджет Новгородской области  Бюджет Тёсово-Нетыльского сельского поселения | 0  100,00 | 0,0  100,0 | 0  100,0 | |
| Задача 2: участие в реализации мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» | | | | | | | | | | | |
| 10. | участие в реализации мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» | | Администрация Тёсово-Нетыльского поселения | 2020-2022 год | | 4.1 | федеральный бюджет  Бюджет Новгородской области  Бюджет Тёсово-Нетыльского сельского поселения | 276,6  90,9  110,3 | 431,2  128,8  168,0 | 0,0  0,0  0,0 | |
| Цель 5: Улучшение материально-технической базы домов культуры | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приобретение имущества в рамках участия в государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | | |
| 11 | Приобретение имущества | | Администрация Тёсово-Нетыльского поселения | 2020-2022 | | 5.1 | Бюджет Новгородской области  Бюджет Тёсово-Нетыльского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | **5823,5** | **6114,9** | **5478,0** |

приложение № 1 к постановлению № 3 от 13.01.2020 г.

**перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2020 году**

**1. автомобильная дорога п. Тёсово-Нетыльский ул. Возрождения;**

**2. участок автомобильной дороги д. Финёв Луг ул. Мелиоративная.**