Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2016 № 15

п. Тёсово-Нетыльский

Об утверждении  порядка

содержания и ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года           №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

1.2. Положение о комиссии по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

1.3. Состав комиссии по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

2. Опубликовать постановление в газете «Тёсово-Нетыльский официальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http:// http://www.tnadm.ru.

# Заместитель главы

# администрации     						О.А.Мякина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Тёсово-Нетыльского сельского поселения от 31.03.2016 № 15

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности Тёсово-Нетыльского сельского поселения, соединяющие населенные пункты в границах Тёсово-Нетыльского сельского поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений, частных автомобильных дорог (далее по тексту – автомобильные дороги).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, установлены Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию вновь построенных автомобильных дорог осуществляются после внесения дороги в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

- 2. Мероприятия по организации и проведению работ по содержанию

- и ремонту автомобильных дорог

2.1. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты и (или) сметные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);

3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;

4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

- 3. Оценка технического состояния автомобильных дорог

3.1. В целях организации планирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов  Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения обеспечивает проведение оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, установленным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

3.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится АдминистрациейТёсово-Нетыльского сельского поселения либо уполномоченной ею организацией в обязательном порядке два раза в год: в весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ по ремонту и содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).

3.3. Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

- 4. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию

- и ремонту автомобильных дорог

4.1. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее – Комиссия) создается постановлением Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

4.2. Лицо, осуществляющее оценку технического состояния автомобильных дорог, направляет результаты оценки в Комиссию.

4.3. С учетом оценки технического состояния автомобильных дорог Комиссия вырабатывает рекомендации о необходимости:

- проведения ремонта автомобильной дороги;

- проведения работ по содержанию автомобильной дороги.

- 5. Формирование плана проведения работ по содержанию

- и ремонту автомобильных дорог

5.1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, с учетом анализа аварийности дорог, а также рекомендации Комиссии комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения формирует ежегодный план проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

5.2. При разработке планов проведения работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог учитываются следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода.

5.3. Ежегодный план проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог утверждается Главой Тёсово-Нетыльского сельского поселения в пределах лимитов бюджетных ассигнований на эти цели.

- 6. Долгосрочные целевые программы по ремонту

- автомобильных дорог

6.1. Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, рекомендаций Комиссии при формировании плана проведения работ, в случае, если отдельные автомобильные дороги требуют значительных финансовых затрат, а также в случае невозможности финансирования всех мероприятий по ремонту автомобильных дорог в очередном и плановом периоде разрабатывает долгосрочную целевую программу по ремонту автомобильных дорог.

6.2. Долгосрочная целевая программа по ремонту автомобильных дорог утверждается постановлением Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

6.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, включенные в долгосрочную целевую программу, отражаются в плане проведения работ согласно запланированному году проведения соответствующих работ.

- 7. Заключение муниципальных контрактов и сроки проведения

- работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

7.1. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению" (далее – МКУ "Служба заказчика").

7.2. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются подрядными организациями на основании заключаемых с МКУ "Служба заказчика" муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) или без торгов.

7.3. Проведение торгов осуществляется при условии обеспечения лимитами бюджетных обязательств и в сроки, позволяющие проведение своевременно работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

- 8. Порядок содержания автомобильных дорог

8.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

8.2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

8.3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

8.4. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

8.5. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

8.6. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, АдминистрацияТёсово-Нетыльского сельского поселения осуществляет следующие действия:

- разрабатывает совместно с организациями, осуществляющими работы по содержанию автомобильных дорог, схему организации дорожного движения и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения;

- принимает постановление о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию, в соответствии с Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным Постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112;

- направляет постановление о введенном ограничении или прекращении движения в орган государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также в организацию, осуществляющую содержание соответствующих участков автомобильных дорог;

- обеспечивает информирование населения о предстоящем ограничении или прекращении дорожного движения на участке дороги, на которой планируется проведение работ по содержанию, путем размещения информации на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в средствах массовой информации.

8.7. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после осуществления Администрацией Тёсово-Нетыльского сельского поселения действий, предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Порядка, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак "Дорожные работы", знаки с указанием движения объезда транспортных средств, или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

8.8. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом, планом проведения работ.

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

8.9. В случае если подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Порядка, не проводились, а на автомобильной дороге при проведении работ по содержанию возникли препятствия для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

8.10. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется МКУ "Служба заказчика" в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, проводимой в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

8.11. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по содержанию автомобильных дорог, представители Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, представители Комиссии и иные лица, в соответствии с заключенным контрактом (далее – приемочная комиссия). В приемке результатов выполненных работ вправе принимать участие с правом совещательного голоса представители территориального общественного самоуправления и депутаты ДумыТёсово-Нетыльского сельского поселения избирательного округа, в границах которого осуществляется приемка выполненных работ.

8.12. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

8.13. Организациями, осуществившими работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте.

8.14. В случае если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

- 9. Порядок ремонта автомобильных дорог

9.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

9.2. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

9.3. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

9.4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

9.5. Перед проведением работ по ремонту автомобильной дороги Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения принимает постановление о временном ограничении или прекращении движения на автомобильной дороге.

При издании постановления о введении ограничения Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения обязана за 30 дней до начала введения временных ограничений или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков дополнительной информации, размещения информации на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

9.6. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

9.7. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в постановлении Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения о введении ограничения, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

9.8. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом, планом проведения работ.

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

9.9. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

9.10. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

9.11. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по ремонту, представители Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, представители Комиссии и иные лица в соответствии с заключенным контрактом. В приемке результатов выполненных работ вправе принимать участие с правом совещательного голоса представители территориального общественного самоуправления и депутаты Думы Тёсово-Нетыльского сельского поселения избирательного округа, в границах которого осуществляется приемка выполненных работ.

9.12. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

9.13. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение.

9.14. В случае если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

- 10. Информирование о выполненных работах по содержанию

- и ремонту автомобильных дорог

10.1. МКУ "Служба заказчика" ежеквартально информирует Администрацию Тёсово-Нетыльского сельского поселения о выполненных работах и о произведенных расходах на содержание дорог.

10.2. МКУ "Служба заказчика" по результатам выполненных работ по ремонту автомобильных дорог представляют в Администрацию Тёсово-Нетыльского сельского поселения информацию о выполненных работах, произведенных расходах на выполнение работ, сроках начала и окончания выполненных работ, в том числе о сроках, в течение которых были устранены выявленные недостатки, о гарантийном сроке на выполненные работы в соответствии с заключенным контрактом.

10.3. Администрация Новгородского муниципального размещает информацию о выполненных работах по содержанию и ремонту автомобильных дорог на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- 11. Контроль за обеспечением содержания и

- ремонта автомобильных дорог

11.1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляют Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения, Дума Тёсово-Нетыльского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

11.2. Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения осуществляет контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог в рамках муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

11.3. Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения ежегодно в срок до 1 февраля на основании информации, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, представляет в Совет депутатов Тёсово-Нетыльского сельского поселения отчет о проведенных работах по содержанию и ремонту автомобильных дорог за предыдущий год.

В отчете должна содержаться информация о выполненных работах по содержанию дорог, средствах, выделенных и реализованных на мероприятия по содержанию дорог, а также информация о проведенных работах по ремонту и автомобильных дорог согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

- 12. Источники финансирования работ по содержанию и

- ремонту автомобильных дорог

Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог финансируются за счет субсидии из областного бюджета и средств бюджета  Тёсово-Нетыльского сельского поселения, а также за счет иных источников, не запрещенных законом.

- Приложение 1

к Порядку

содержания и ремонта автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Тёсово-Нетыльского сельского поселения

Информация

о проведенных работах по ремонту автомобильных дорог

за _____ год

| Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Автомобильная дорога, на которой проводился ремонт (описание автомобильной дороги и идентификационный номер) | Площадь проведенного ремонта на автомобильной дороге (км/кв. м) | Виды проведенных работ | Общий объем выделенных средств на проведение ремонта, тыс. руб. | Объем средств, потраченных на проведение ремонта, тыс. руб. | Иная информация (планируемые и фактические сроки начала и окончания работ, выявленные недостатки работ, устранение недостатков работ, гарантийный срок выполненных работ) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Тёсово-Нетыльского сельского поселения от 31.03.2016   № 15

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1. Общие положения

1.1. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, уполномоченным осуществлять деятельность по разработке проектов планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения (далее – автомобильные дороги).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-технической документацией, утвержденной соответствующими министерствами и ведомствами, нормативно-правовыми актами Тёсово-Нетыльского сельского поселения, настоящим Положением.

1.3. Комиссия не является юридическим лицом, создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

- 2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана с целью планирования проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

2.2. Основными задачами комиссии являются:

- разработка рекомендаций о необходимости проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог по результатам проведения оценки технического состояния автомобильных дорог;

- формирование проектов планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- 3. Права комиссии

3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия имеет право:

- взаимодействовать с государственными органами, общественными объединениями и другими организациями в сфере решения вопросов о надлежащем состоянии автомобильных дорог;

- запрашивать и получать от государственных, общественных и других организаций информацию, необходимую для реализации задач комиссии;

- принимать участие в приемке результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, по итогам которых вносить предложения Главе муниципального района по корректировке планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- 4. Организация деятельности комиссии

4.1. Комиссия формируется из специалистов Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, представителей поселений, на территории которых имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения Тёсово-Нетыльского сельского поселения.

4.2. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации, курирующий дорожную деятельность, в его отсутствие руководство деятельностью комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

4.3. Формы работы комиссии:

4.3.1. Основной формой работы комиссии является проведение заседаний. Заседания комиссии проводятся в обязательном порядке два раза в год по результатам проведения технической оценки автомобильных дорог:

- в весенний период, после установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега, в целях корректировки плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в текущем году;

- в осенний период, после установления технического состояния автомобильных дорог, в целях формирования проекта плана проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной и плановый периоды;

4.3.2. Проведение, по мере необходимости, выездных проверок с целью участия в приемке результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

4.3.3. Во время заседания комиссии секретарем ведется протокол, копии протокола в десятидневный срок направляются заинтересованным лицам.

4.4. Заключение комиссии считается правомочным, если за него проголосовали не менее 2/3 членов комиссии, принявших участие в рассмотрении представленных результатов оценки технического состояния автомобильных дорог. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании комиссии.

- 5. Ответственность комиссии

5.1. Комиссия несет ответственность за незаконность и необоснованность принятых решений.

5.2. Члены комиссии несут дисциплинарную ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, возложенных данным Положением.

_________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Тёсово-Нетыльского сельского поселения   от 31.03.2016 № 15

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Малыш М.И. – заместитель Главы администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, председатель комиссии;

Смазнова М.Н. – главный специалист администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Члены комиссии:

Шумайлова Л.Г. – главный специалист администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Стешина Г.В.- ведущий специалист администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

Моисеева Л.А.- ведущий служащий администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения;

_____