Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2016 № 54

п. Тёсово-Нетыльский

Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения на 2016 год в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Тёсово-Нетыльского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения на 2016 год в новой редакции:

| № п/п | Месторасположение проводимых работ | Площадь ремонта, м2 | Срок исполнения | Наименование проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кересть, ул.Заводская | 4400 | июль – октябрь 2016 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 2 | п. Кересть, ул.Новая | 3196 | июль – октябрь 2016 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 3 | п. Кересть, ул.Рабочая | 2448 | июль – октябрь 2016 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 4. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Новая | 4320 | Декабрь 2015 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 5. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Совхозная | 8700 | Декабрь 2015 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 6. | п.Тёсово-Нетыльский, пер.Партизанский | 3600 | Декабрь 2015 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 7. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Электосеть | 560 | Декабрь 2015 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 8. | п.Тёсово-Нетыльский, пер. Фрезерный | 2700 | Декабрь 2015 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |
| 9. | д. Финев Луг, ул. Владимирская | 2700 | Декабрь 2015 | Подсыпка песчано-гравийной смесью |

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения от 11.03.2016 № 14

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тёсово-Нетыльский Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tnadm.ru.

Глава Тёсово-Нетыльского

сельского поселения                                                                    М.И. Малыш