РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская  область

Новгородский муниципальный район

Администрация  Тёсово-Нетыльского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.03.2013 № 21

п. Тёсово-Нетыльский

Об утверждении графика разработки и

утверждения схемы водоснабжения и

водоотведения и о создании рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и

водоотведения Тёсово-Нетыльского

городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Уставом Тёсово-Нетыльского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить график разработки и утверждения схемы холодного водоснабжения и водоотведения Тёсово-Нетыльского городского поселения (Приложение № 1)

- Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы холодного водоснабжения и водоотведения Тёсово-Нетыльского городского поселения (Приложение № 2)

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tnadm.ru.

Глава Тёсово-Нетыльского

городского   поселения					Н.Н. Величанский

приложение № 1

к постановлению Администрации Тёсово-

Нетыльского городского поселения

от 05.03.2013 г. № 21

График

разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

Тёсово-Нетыльского городского поселения

| № | наименование мероприятия | срок реализации | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизован-ных систем водоснабжения и водоотведе-ния Тёсово-Нетыльского городского поселения | до 01.04.2013 |  |
| 2 | инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Тёсово-Нетыльского городского поселения | до 01.04.2013 |  |
| 3 | определение единой гарантирующей орга-низации в сфере водоснабжения и водоот-ведения и установление зоны её деятельности | до 15.03.2013 |  |
| 4 | рассылка запросов и сбор необходимой информации | до 01.05.2013 |  |
| 5 | разработка схемы водоснабжения и водоотведения | до 21.05.2013 |  |
| 6 | передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 22.05.2013 |  |
| 7 | размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официаль-ных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабже-ния и водоотведения на официальном сайте | до 23.05.2013 |  |
| 8 | рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | до 24.06.2013 |  |
| 9 | размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 15.06.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 25.06.2013 |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 28.06.2013 |  |
| 12 | принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | до 01.07.2013 |  |
| 13 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официаль-ных источниках опубликования сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | до 01.07.2013 |  |

приложение № 1

к постановлению Администрации Тёсово-

Нетыльского городского поселения

от 05.03.2013 г. № 21

Состав

Рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

Тёсово-Нетыльского городского поселения

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Главы администрации				Л.Г. Шумайлова

Заместитель руководителя рабочей группы:

Главный специалист Администрации			А.А. Фадеев

Члены рабочей группы:

Заместитель Главы администрации				О.А. Мякина

Начальник участка № 11 филиала ООО

«МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал»		В.В. Худобин