РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2025     № 8-рг

пос. Тёсово-Нетыльский

О проведении  двухмесячника по

благоустройству,     озеленению и

уборке        территории      Тёсово-

Нетыльского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Тёсово-Нетыльского  сельского поселения, в целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории Тёсово-Нетыльского сельского поселения:

- Провести с 01.04.2025 по 31.05.2025 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и уборке территории Тёсово-Нетыльского  сельского поселения (далее – двухмесячник).

- Провести общественный субботник:

пос. Тёсово-Нетыльский – 22.04.2025;

пос. Тесовский                 – 10.04.2025 .

- Утвердить            комиссию        по         координации      проведения

двухмесячника по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения  (далее Комиссия) (приложение 1).

- Комиссии до 01.04.2025 утвердить перечень мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения (приложение 2).

- Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности организовать, уборку подведомственных территорий: благоустройство, озеленение.

- Контроль за исполнением плана мероприятий по проведению двухмесячника возложить на Комиссию.

- Опубликовать настоящее   распоряжение в газете «Тёсово-Нетыльский

официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тёсово-Нетыльского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: https://tesovonetylskoe-r49.gosweb.gosuslugi.ru

Глава сельского поселения                                                       О. А. Мякина

Приложение 1

Утверждено распоряжением Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения от 31.03.2025 № 8-РГ

СОСТАВ

комиссии по координации проведения двухмесячника

по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения

| № п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |
| 1 | Мякина Оксана Анатольевна | Глава сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |  |
| 2 | Гаврилова Елена Владимировна | Заместитель Главы Администрации |
| 3 |  |  |
| 4 | Федотова Галина Павловна | Председатель Совета Ветеранов Тёсово-Нетыльского сельского поселения; |
| 5 | Иванова Валентина Васильевна | Мастер участка ООО «София» в пос. Тесовский |
| 6 | Худобина Светлана Витальевна | Депутат Совета депутатов Тёсово-Нетыльского сельского поселения |
| 7 | Тимофеев Евгений Николаевич | Старший мастер Рогавского участка ПО «Ильменские электрические сети» |
| 8 | Икконен Елена Павловна | Директор МАОУ «Тёсово-Нетыльская СОШ» |
| 9 | Копытова Анна Александровна | Староста пос. Кересть |
| 10 | Сазонова Елена Александровна | Председатель Совета ТОС «Советский» пос. Тёсово-Нетыльский |
| 11 | Петрова Виктория Александровна | Председатель Совета ТОС «Мелиоративный» дер. Финев Луг |
| 12 | Лебедев Виктор Валерьевич | Директор МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК» |
| 13 | Вербицкая Анна Викторовна | Директор УК «Жилищник» |
| 14 | Вербицкая Анна Викторовна | Директор ООО «Управление территориями» |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Тёсово-Нетыльского

сельского поселения

от 31.03.2025 № 8-рг

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населённых пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести уборку воинских захоронений (покраска, уборка сухой растительности, опиловка кустарников, уборка мелкого мусора) | до 05.05.2025 | Администрация сельского поселения, МАУ «Тёсово-Нетыльский Дом культуры», ООО» София», МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района», волонтёры |
| 2 | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий: очистить прилегающую территорию(10 метров от МКД) от сухой растительности | до 15.05.2025 | Администрация сельского поселения, ООО»Управление территориями» УК ООО «Жилищник » ООО «София», собственники МКД (непосредственное управление) |
| 3 | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного мусора, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров) | до 15.05.2025 | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 4 | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены магазины, павильоны, рынки | до 15.05.2025 | Руководители предприятий и организаций, арендаторы земельных участков и помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки | до 15.05.2025 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Организовать и провести уборку территории МАОУ» Тёсово-Нетыльская ООШ», спортивной площадки | до 15.05.2025 | МАОУ«Тёсово-Нетыльская СОШ» |
| 7 | Организовать и провести уборку на территории детских садов, расположенных на территории поселения | до 15.05.2025 | МАОУ«Тёсово-Нетыльская СОШ» |
| 8 | Организовать и провести уборку территории около Тёсово-Нетыльского Дома культуры, Дома культуры п.Тёсовский, сквера «Площадь Безымянных Героев». | до 15.05.2025 | Администрация Тёсово-Нетыльского сельского поселения, МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК» |
| 9 | Организовать и провести уборку территорий детских площадок( рядом с МАУ « Тёсово-Нетыльский ДК», п. Тёсовский, дер. Село-Гора | до 15.05.2025 | МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК» |
| 10 | Организовать уборку центральной улицы в п. Тёсовский | до 15.06.2025 | ООО» София», ТК» Новгородская», Муниципальное автономное учреждение культуры, «Межпоселенческая центральная библиотека», Тёсовский филиал №27 |
| 11 | Организовать работу по уборке общественных территорий промышленных предприятий | до 15.05.2025 | Руководители предприятий |