Приложение 2

Утвержден

распоряжением Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения

от 24.03.2021 № 13-рг

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий по благоустройству, уборке и озеленению населенных пунктов Тёсово-Нетыльского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение работ |
| 1. | Провести уборку братского захоронения в пос. Тёсово-Нетыльский  (покраска ограждений, побелка бордюров, уборка сухой растительности, опиловка кустарника, уборка мелкого мусора)  Провести уборку воинского захоронения пос. Тёсовский  (покраска ограждений, спиливание кустарника, мелкий ремонт объектов захоронения, ремонт информационных щитов захоронения  в рамках подготовки ко Дню Победы) | до  01.05.2021 г. | Администрация сельского поселения  МАУ «Тёсово-Нетыльский Дом культуры»  ООО ОК «Бастион»  ООО ОК «София»  МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района»  Волонтеры |
| 2 | Организовать и провести уборку гражданского кладбища, провести мероприятия по оборудованию контейнерной площадки | до  01.06.2021г. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Провести благоустройство и озеленение у многоквартирных жилых домов и прилегающих к ним общественных территорий:  -побелить бордюры;  отремонтировать:  -мусорные контейнеры  - оборудование на детских площадках, скамейки, ограждения, бельевые площадки;  -очистить от мусора подвалы, чердаки, подъезды;  -очистить прилегающую территорию (10метров от МКД) от сухой растительности  - спилить засохшие деревья, кустарниковую растительность | до  01.06.2021г | Администрация сельского поселения  ООО ОК «Бастион»  ООО «София»  Собственники многоквартирных домов (непосредственное управление) |
| 4 | Провести уборку и очистить от сухой растительности, от строительного материала, дров прилегающую территорию к частному домовладению (включая канавы), в гаражных комплексах, у погребов, сараев (10 метров) | до  01.06.2021г | Собственники, владельцы, арендаторы земельных участков |
| 5 | Привести в надлежащее состояние производственные помещения, склады, подсобные помещения и прилегающие к ним общественные территории (10 метров) | до  01.06.2021г | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Привести в порядок прилегающие территории, на которых расположены  магазины, павильоны, рынки  (10 метров) | до  01.06.2021г | Руководители предприятий и организаций, арендаторы земельных участков и помещений |
| 7 | Организовать работу транспорта для вывоза мусора, планировки территорий, обеспечение торфом, песком общественные территории, детские площадки | до  01.06.2021г | Администрация сельского поселения |
| 8 | Организовать и провести уборку территории МАОУ «Тёсово-Нетыльская ООШ», спортивной площадки.  Организовать и провести уборку на территории детских садов расположенных в Тесово-Нетыльском и поселке Тесовском. | до  01.06.2021г | МАОУ «Тёсово-Нетыльская ООШ»  Администрация сельского поселения |
| 9 | Организовать и провести уборку территории около Тёсово-Нетыльского Дома культуры, сквера «Площадь Безымянных Героев» | до  01.06.2021г | Администрация сельского поселения  МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК» |
| 10 | Организовать и провести уборку территории детской площадки (рядом с МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК») | до  01.06.2021г | Администрация сельского поселения  МАУ «Тёсово-Нетыльский ДК» |